Ruta A · Plan por fases (sin construir aún el modelo)

Fase A0 — Encaje normativo y trazabilidad de fuentes

Decisión funcional (ya cerrada): Los anexos A–D son el marco normativo del inventario (clasificación → atributos → reglas por subcategoría → dominios/valores).

01-02 - FRaD - Anexo A - Clasif…

01-02 - FRaD - Anexo B - Atribu…

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Implicación técnica: Definir el “mapa de trazabilidad” obligatorio: cada entidad/campo/regla técnica debe apuntar a (Anexo X + sección) o a un RF/FRaD.

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

02-01 - DOCUMENTO RF

Impacto UX: ninguno todavía (solo precondición de no ambigüedad).

Entregables:

- Matriz Fuente → Objeto técnico (Anexo/RF → entidad/campo/constraint).

- Glosario de términos “tal cual” (Category/Subcategory/Attribute/Domain/Value, O/OP/C/NA).

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Dependencias: ninguna (es el arranque).

Fase A1 — Núcleo troncal del inventario

Decisión funcional: “La pieza nace una vez” con ID único + código visible + QR; inventario troncal multi-tienda.

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

02-01 - DOCUMENTO RF

Implicación técnica: Definir entidades mínimas troncales (Pieza/Identificación) y constraints de unicidad/no reutilización.

02-01 - DOCUMENTO RF

Impacto UX: condiciona flujos: alta, búsqueda por QR/código, ficha única.

Entregables:

- ERD v0 del núcleo (solo entidades troncales).

- Diccionario de datos de Pieza (campos mínimos MVP + constraints).

- Reglas de integridad “duras” (uniqueness, not null, etc.).

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

02-01 - DOCUMENTO RF

Dependencias: salida de A0.

Fase A2 — Clasificación normada (Categorías/Subcategorías)

Decisión funcional: una pieza pertenece a una categoría y una subcategoría, que gobiernan la ficha dinámica.

01-02 - FRaD - Anexo A - Clasif…

Implicación técnica: Entidades de catálogo + relaciones (Category–Subcategory–Item), y mecanismos de versionado/control (sin “hardcode”).
Impacto UX: filtros, navegación, y el disparador de ficha dinámica (SubcategoryId).

Entregables:

- Modelo lógico de Category/Subcategory + constraints.

- Reglas de integridad: “Subcategory siempre depende de Category”, y “Item debe tener ambas”.

01-02 - FRaD - Anexo A - Clasif…

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

Dependencias: A1.

Fase A3 — Catálogo global de atributos (Anexo B)

Decisión funcional: los atributos se definen una sola vez y se reutilizan; obligatoriedad no está aquí, sino en Anexo C.

01-02 - FRaD - Anexo B - Atribu…

Implicación técnica: Entidad Attribute con tipo de dato, flags y referencia opcional a dominio; preparación para asignación por subcategoría.
Impacto UX: aún no diseña pantallas, pero fija qué inputs existen.

Entregables:

- Tabla/estructura de Attribute (metadatos: datatype, domainId opcional, etc.).

- Diccionario de datos de atributos (incluye relación con dominios cuando aplique).

01-02 - FRaD - Anexo B - Atribu…

Dependencias: A2.

Fase A4 — Dominios y valores controlados (Anexo D)

Decisión funcional: todo atributo tipo lista referencia un dominio; dominios cerrados vs semi-cerrados; semi-cerrados exigen justificación y auditoría.

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Implicación técnica: Entidades Domain + DomainValue + políticas (closed/semi-closed), versionado y auditoría de ampliaciones.
Impacto UX: validaciones y comportamiento: impedir valores fuera de dominio; en semi-cerrado pedir motivo.

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Entregables:

- Modelo técnico de Dominios/Valores (incluye tipo de dominio).

- Reglas de integridad: “no se permite valor fuera de dominio”, “justificación obligatoria en semi-cerrado”.

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Dependencias: A3.

Fase A5 — Asignación de atributos por subcategoría + reglas (Anexo C)

Decisión funcional: por cada subcategoría se define qué atributos aplican y su obligatoriedad O/OP/C/NA + reglas condicionales y revalidación al cambiar subcategoría.

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Implicación técnica (decisión clave de implementación):

- Estructura SubcategoryAttributeRule (orden, visibilidad, obligatoriedad, condición).

- Representación “ejecutable” de condiciones (sin interpretación humana).

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Impacto UX: ficha dinámica determinista.

Entregables:

- Estructura de reglas por subcategoría (asignación + condición + orden).

- Catálogo de condiciones (modelo formal de “si Grabado=Sí ⇒ Texto grabado obligatorio”, etc.).

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Dependencias: A4.

Fase A6 — Persistencia de valores de atributos por pieza

Decisión funcional: la ficha de pieza se construye exclusivamente con el catálogo de atributos y sus reglas (no hay campos ad-hoc).

01-02 - FRaD - Anexo B - Atribu…

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Implicación técnica: decidir patrón de almacenamiento:

- (i) EAV gobernado (ItemAttributeValue) + validación por reglas

- (ii) Tablas por subcategoría (muy pesado para evolución)
Impacto UX: transparencia de edición vs performance de lectura.

Entregables:

- Diseño lógico de almacenamiento de valores.

- Reglas de integridad entre Item ↔ Attribute ↔ Value ↔ Domain.

01-02 - FRaD - Anexo B - Atribu…

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Dependencias: A5.

Fase A7 — Movimientos, estados, ubicación, auditoría (trazabilidad obligatoria)

Decisión funcional: cambios de estado/ubicación solo mediante eventos/movimientos; cada movimiento registra usuario, fecha/hora, origen/destino, motivo y documento opcional.

02-01 - DOCUMENTO RF

Implicación técnica: entidad InventoryMovement + constraints que impidan “cambio directo” sin movimiento; estados y ubicaciones como catálogos configurables.

02-01 - DOCUMENTO RF

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Impacto UX: todo cambio relevante queda trazado; evita inconsistencias.

Entregables:

- Modelo de movimientos + reglas de integridad de auditoría.

- Catálogos de Estado Operativo y Ubicación (apoyados por dominios).

02-01 - DOCUMENTO RF

01-02 - FRaD - Anexo D - Domini…

Dependencias: A1 (núcleo), A2 (ubicación puede depender), y RF de movimientos.

Fase A8 — “Contrato técnico” final para desarrollo

Decisión funcional: el inventario gobierna módulos conectados (venta, caja, reparaciones, garantías, facturación) sin duplicar el dato.

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

02-01 - DOCUMENTO RF

Implicación técnica: definición de claves de integración (ItemId + referencias a documentos) y API/servicios mínimos.
Impacto UX: coherencia cross-módulo.

Entregables:

- ERD final + diccionario de datos final.

- Lista de constraints/reglas (DB + servicio).

- Contratos de integración mínimos (IDs y relaciones).

01-01 - FRaD_Modulo_Inventario_…

02-01 - DOCUMENTO RF

Dependencias: todas las anteriores.

Punto crítico que debemos resolver (sin decidir aún, solo enmarcar)

Para que el modelo sea implementable sin interpretación, hay 1 bisagra técnica que se define en A6/A5:

- Cómo representamos y validamos reglas condicionales del Anexo C (ej.: “Texto grabado obligatorio si Grabado=Sí”).

01-02 - FRaD - Anexo C - Defini…

Esto no cambia la regla; define su “formato ejecutable”.